b

Plano de Trabalho

de

Laboratório de Projeto em Engenharia Informática

da

Licenciatura em Engenharia Informática

| Nome do aluno | Número do aluno |
| --- | --- |
| Pedro Duarte Monteiro Teixeira de Carvalho | 81586 |
| Filipe Pinto dos Santos | 82048 |

Título do trabalho

RenderIA: Geração Dinâmica de Texturas para Ambientes 3D

Nome do orientador

Cristiano Gonçalves Pendão

Nome do(s) coorientador(es)

Miguel Ângelo Correia de Melo

1 – Tema do projeto

O projeto RenderIA consiste no desenvolvimento de um sistema de geração dinâmica de texturas para ambientes virtuais 3D, recorrendo a modelos generativos de inteligência artificial. O sistema interpreta instruções textuais simples fornecidas pelo utilizador e gera automaticamente imagens de textura realistas que são aplicadas em tempo real a objetos 3D pré-existentes em motores como o Unity. A abordagem visa simplificar o processo de design de materiais, tornando-o acessível a utilizadores não técnicos, sendo especialmente útil em contextos educativos, prototipagem de jogos e formação em ambientes de realidade virtual. O projeto foca-se exclusivamente no pipeline instruções-IA-mapeamento de texturas, com ênfase em baixa latência e qualidade visual validável em cenas de testes simples.

2 – Objetivos

O objetivo principal deste projeto é desenvolver um protótipo funcional de um sistema que permita gerar e aplicar texturas automaticamente a objetos 3D a partir de descrições textuais. Os objetivos específicos são: (1) familiarizar-se com modelos de geração de imagens por IA (como Stable Diffusion) e com o motor Unity; (2) implementar o pipeline completo desde a instrução textual até à textura gerada; (3) integrar a aplicação automática de texturas em objetos 3D pré-existentes no Unity; (4) validar a qualidade visual e medir a latência do sistema em cenas simples de teste. Os entregáveis do projeto incluem: um protótipo do sistema de geração de texturas integrado no Unity, um relatório de testes de qualidade/latência e a documentação técnica do trabalho desenvolvido.

3 – Tarefas a executar

PRIMEIRA FASE – Revisão e Configuração (semanas 1–3)

Revisão bibliográfica: Estudo aprofundado dos principais modelos de geração de imagens por IA (Stable Diffusion, DALL-E, Midjourney), incluindo arquiteturas, pontos fortes e limitações. Paralelamente, revisão dos conceitos de mapeamento de texturas em motores 3D, com foco no Unity.

Estudo de mapeamento de texturas: Análise das técnicas de mapeamento UV, materiais PBR (Physically Based Rendering) e shaders no Unity, necessária para garantir uma integração correta das texturas geradas.

Configuração do ambiente: Instalação e configuração de todos os componentes do sistema — Python, Stable Diffusion (via API ou local), Unity e o canal de comunicação entre ambos (REST API / socket).

Marco 1 (14/03): ambiente configurado e revisão bibliográfica concluída.

SEGUNDA FASE – Implementação do Pipeline de IA (semanas 4–6)

Módulo de interpretação textual: Desenvolvimento do componente responsável por receber a instrução textual do utilizador, pré-processá-la (sanitização, normalização) e enviá-la para o modelo generativo.

Integração com o modelo generativo: Integração com a API do modelo de geração de imagens escolhido para produzir texturas a partir do texto. Inclui gestão de parâmetros (seed, steps, guidance scale) para controlo da qualidade.

Geração e pré-processamento: Conversão das imagens geradas para formatos compatíveis com Unity (PNG/JPG), ajuste de resolução e eventual pós-processamento (tileable textures).

Marco 2 (28/03): pipeline de geração de texturas funcional.

TERCEIRA FASE – Integração no Motor Unity (semanas 7–9)

Módulo de aplicação automática: Implementação em C# (Unity) do módulo que recebe a textura gerada e a aplica dinamicamente ao material do objeto 3D selecionado.

Cenas de teste: Construção de cenas 3D simples (cubo, esfera, superfície plana) que servem de bancada de testes para validar o pipeline completo.

Mapeamento UV e tempo real: Garantia de que o mapeamento UV dos objetos é adequado para a textura recebida e que a aplicação ocorre em tempo real sem interrupção perceptível da cena.

Marco 3 (11/04): integração no Unity completa.

QUARTA FASE – Testes e Validação (semanas 10–12)

Testes de qualidade visual: Avaliação subjetiva e objetiva (métricas como SSIM, FID) da qualidade das texturas geradas para diferentes tipos de instruções textuais.

Medição de latência: Medição do tempo de resposta do sistema completo (desde a instrução até à textura aplicada) e identificação de bottlenecks.

Identificação e correção de problemas: Registo e resolução de defeitos detetados nas fases de geração, transferência e aplicação de texturas.

Marco 4 (25/04): testes de qualidade/latência realizados.

QUINTA FASE – Documentação e Apresentação Final (semanas 13–15)

Relatório final: Elaboração do relatório técnico com a descrição do sistema, arquitetura, decisões de design, resultados dos testes e conclusões.

Documentação técnica: Produção da documentação de código (comentários, README, guia de instalação) que permita a replicação e extensão do sistema.

Preparação da apresentação: Criação do poster científico e dos slides para a apresentação oral, incluindo uma demonstração ao vivo do sistema.

Marco 5 (09/05): relatório final e apresentação prontos.

4 – Calendarização das tarefas

O projeto tem início a 27 de fevereiro de 2026 e estende-se por 15 semanas. Os marcos de entrega a cada 15 dias são os seguintes: Marco 1 (14/03) – ambiente configurado e revisão bibliográfica concluída; Marco 2 (28/03) – pipeline de geração de texturas funcional; Marco 3 (11/04) – integração no Unity completa; Marco 4 (25/04) – testes de qualidade/latência realizados; Marco 5 (09/05) – relatório final e apresentação prontos. A calendarização detalhada é apresentada no diagrama de Gantt a seguir apresentado}

| Tarefa | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Início da semana | 27 Fev | 06 Mar | 13 Mar | 20 Mar | 27 Mar | 03 Abr | 10 Abr | 17 Abr | 24 Abr | 01 Mai | 08 Mai | 15 Mai | 22 Mai | 29 Mai | 05 Jun |
| PRIMEIRA FASE – Revisão e Configuração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisão bibliográfica (IA gerativa, SD, DALL-E) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estudo de mapeamento de texturas em Unity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuração do ambiente de desenvolvimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega – ambiente configurado e revisão concluída |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEGUNDA FASE – Implementação do Pipeline de IA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desenvolvimento do módulo de interpretação textual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integração com API/modelo generativo (Stable Diffusion) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geração e pré-processamento das texturas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega – pipeline de geração funcional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERCEIRA FASE – Integração no Motor Unity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementação do módulo de aplicação de texturas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construção das cenas 3D de teste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mapeamento UV e aplicação em tempo real |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega – integração no Unity completa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUARTA FASE – Testes e Validação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testes de qualidade visual das texturas geradas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medição de latência e desempenho do sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificação e correção de problemas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega – testes de qualidade/latência realizados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUINTA FASE – Documentação e Apresentação Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboração do relatório final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentação técnica do sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparação da apresentação e poster |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega – relatório final e apresentação prontos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vila Real, 27 de fevereiro de 2026

Duarte Carvalho

____________________________________________

Filipe Santos

____________________________________________